## Slide 1: Laboratório/projeto IV Progresso – Sprint B
Data:05/05/2021
2DH Grupo-1
Patrícia Barbosa-1190929
Pedro Fraga-1190947
Pedro Garcia-1190956
Pedro Preto-1190963

## Slide 2: Resumo
Fases do projeto
  Planeamento
  Documentação
  Implementação
  Correção de erros\falhas
  Retrospetiva do Trabalho
Outros assuntos
  Objetivos do Sistema
  Resultados Esperados
  Resultados Atingidos
Estado | Data Fim
 | 9.Maio.2021

## Slide 3: Planeamento Metodologia de Trabalho Resolução de Conflitos
Chart: 
Data de início | 44306 | 44307 | 44307 | 44312 | 44313 | 0 | 44321 | 44307 | 44321 | 44322 | 44322 | 44322
Duração | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5

## Slide 4: Atividades Concluídas
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
1003 | Persistência de dados em base de dados e capacidade de inicializar dados | Patrícia Barbosa Pedro Fraga Pedro Garcia Pedro Preto | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 30-04-2021 | 
2001 | Criação de Catálogos (GSH) | Patrícia Barbosa Pedro Garcia | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 05-05-2021 | 
2051 | Registar novos colaboradores | Patrícia Barbosa Pedro Preto | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 08-05-2021 | 
2052 | Registar novas equipas | Patrícia Barbosa Pedro Preto | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 08-05-2021 | 
2053 | Associar e remover um colaborador a uma equipa. | Patrícia Barbosa Pedro Preto | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 08-05-2021 | 
2054 | Registar um novo tipo de equipa. | Patrícia Barbosa Pedro Preto | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 Fim: 08-05-2021 | 
3001 | Pesquisar Catálogos/Serviços | Patrícia Barbosa Pedro Fraga | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 | 

## Slide 5: Atividades POR CONCLUIR
ID | Atividade | Responsável | Baseline | Real | Estado
2002 | Especificação de Serviços | Patrícia Barbosa Pedro Garcia | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 | 
2010 | Definição dos Níveis de Criticidade | Patrícia Barbosa Pedro Fraga | Início: 30-04-2021 Fim: 09-05-2021 | Início: 30-04-2021 | 

## Slide 6: Laboratório\projeto iv Progresso – Sprint B
Data:05/05/2021